|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en bastante en las actividades planificadas, durante esta etapa hemos avanzado en la documentación técnica, el diseño de la arquitectura, el modelo de datos y el desarrollo del primer incremento del sistema. Uno de los factores que ha facilitado el desarrollo ha sido el levantamiento de información realizado durante la Fase 1, ya que nos permitió contar con requerimientos y una visión más clara del problema antes de comenzar la implementación. Como dificultad, hemos tenido que dedicar más tiempo a revisar la consistencia entre la documentación, el modelo de datos y la implementación del sistema. Además, algunas decisiones técnicas han requerido ser evaluadas antes de continuar con el desarrollo, especialmente para evitar implementar funcionalidades que posteriormente deban modificarse.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades revisando y ajustando periódicamente lo que hemos desarrollado, procurando que las decisiones técnicas estén relacionadas con los requerimientos definidos. Para las próximas etapas, planeamos priorizar las funcionalidades del MVP y avanzar mediante incrementos pequeños que podamos revisar y probar antes de continuar con nuevas funcionalidades. También consideramos importante mantener actualizada la documentación a medida que avance la implementación, especialmente el modelo de datos, la arquitectura y el plan de pruebas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Nos evaluamos manera positiva, principalmente porque hemos logrado pasar desde la definición y validación del problema a una primera implementación funcional del sistema. Destacando el trabajo realizado durante la Fase 1, ya que nos permitió comprender mejor las necesidades del casino y de los estudiantes, y utilizar esa información como base para las decisiones de desarrollo. Como aspecto a mejorar, debemos fortalecer la planificación de algunas tareas técnicas y dejar más tiempo para revisar la consistencia entre los distintos documentos y la implementación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es confirmar si el nivel de alcance que estamos considerando para el MVP es adecuado para el tiempo disponible y si las funcionalidades implementadas responden correctamente a lo esperado para la Fase 2. Una pregunta que haríamos a nuestros compañeros es si ¿Consideran que el tiempo es suficiente para su proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual de actividades ha funcionado adecuadamente, ya que cada integrante ha podido concentrarse en áreas relacionadas con sus fortalezas. No consideramos necesario realizar una redistribución importante, pero sí aumentar el trabajo colaborativo en las etapas de integración y pruebas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente nuestro trabajo como grupo, hemos avanzado en diferentes áreas del proyecto de manera paralela. Como aspecto a mejorar, consideramos que podemos organizar mejor los tiempos de revisión conjunta, especialmente cuando una modificación en una parte del proyecto puede afectar otra área. Para las siguientes etapas queremos establecer revisiones más frecuentes del avance completo y mantener una mejor coordinación entre documentación, backend, frontend y pruebas.