Definition of Done

Plataforma de gestión y análisis de la oferta gastronómica del Casino DUOC UC

Equipo: Isabella Covarrubias, Diego Díaz.

Repositorio: APT122-Casino-DUOC

Estado: Versión 1.2, vigente desde el Sprint 10.

# 1. Definition of Done

Una historia de usuario está terminada cuando cumple todo lo que se lista aquí. Hasta ahora estos criterios vivían dentro del Backlog. Este documento los separa, los amplía y reemplaza esa versión.

Si un criterio no aplica a una historia, se anota el motivo en el tablero. Por ejemplo, una historia solo de documentación no lleva pruebas de interfaz.

# 2. Definición de terminado de una historia de usuario

| N° | Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los criterios de aceptación escritos en el Backlog se cumplen. | Se muestran funcionando, con datos reales de prueba, no solo con el caso feliz. |
| 2 | El cambio entra a la rama principal mediante un pull request revisado por el otro integrante. | El historial del repositorio muestra el pull request aprobado. No se hacen commits directos a main. |
| 3 | Cada integrante hace commit con su propia cuenta de GitHub, y el mensaje empieza con el ID de la historia (por ejemplo "HU-06: registrar historial de disponibilidad"). | El historial de commits permite reconstruir quién trabajó en cada historia, tal como pide la metodología (Guía 1.5, sección 5). |
| 4 | El cambio tiene pruebas automatizadas y la suite completa pasa. | node --test termina sin fallos. Si la historia toca la jornada, la caja o el perfil del estudiante, también pasan npm run test:integracion y npm run test:estudiante (corren contra la base de desarrollo, nunca contra datos reales). Cada caso nuevo lleva su ID (CP-xxx) y está en el Plan de Pruebas. |
| 5 | Los datos inválidos devuelven un error claro (400, 404, 409) y nunca un 500. | Hay al menos un caso de prueba con datos inválidos por cada endpoint nuevo. |
| 6 | Los permisos se validan en el backend, no solo se ocultan en la interfaz. | Hay casos de prueba con respuesta 401 (sin sesión) y 403 (rol incorrecto). Si la historia involucra a Cajero, Nutricionista o Estudiante, el caso 403 se prueba con ese rol. |
| 7 | Ningún dato nutricional o de alérgenos se completa con valores supuestos (RNF-04), y los datos de demostración no se presentan como validados. | Sin calorías cargadas por alguien con permiso, la API entrega null y la interfaz muestra "No disponible". Los valores de seed_demo.sql se declaran como demostración. |
| 8 | No hay secretos en el repositorio. | El archivo .env está en .gitignore, igual que la carpeta uploads/. Existen .env.ejemplo (backend) y .env.example (frontend) sin valores reales. El valor de JWT_SECRET del ejemplo empieza con "cambia_esto". |
| 9 | La interfaz funciona en celular y en computador, en modo claro y oscuro, y muestra estados de carga, error y vacío. | Revisión manual registrada como caso de aceptación PA-xx en el Plan de Pruebas (sección 5.1), en celular (360 a 414 px), tablet (768 px) y computador (1280 px o más), en modo claro y oscuro. Si la pantalla es de la caja o de la cocina, se revisa también en la tablet real. |
| 10 | La documentación afectada está actualizada. | Manual técnico si cambia la instalación, las variables de entorno o la API. README del backend o del frontend si cambia su estructura. Plan de Pruebas con los casos y sus resultados. Control de cambios si se modificó el alcance. |
| 11 | Los errores encontrados al probar quedan en el registro de incidencias con su corrección. | Cada incidencia tiene módulo, descripción, corrección y fecha de cierre. |
| 12 | La historia pasa a "Hecha" en el tablero y se demuestra en la revisión del sprint. | Tablero actualizado con la fecha y quién la terminó. |
| 13 | Todo dato simulado queda marcado como simulado y la pantalla que lo usa lo avisa. | La base guarda la marca (origen_dato "simulado" u observación "dato simulado"). El panel de análisis y el de predicción muestran el aviso cuando hay datos simulados en el rango. |
| 14 | Un cambio que modifica el alcance queda registrado el mismo sprint. | Hay una entrada en el control de cambios con fecha y motivo, y el Documento de Alcance o la Especificación reflejan el cambio. |

# 3. Definición de terminado de un sprint

- Todas las historias comprometidas están hechas, o se reasignaron al siguiente sprint con el motivo escrito.

- La suite automatizada completa pasa y el Plan de Pruebas tiene los resultados del sprint.

- Hay un incremento que se puede demostrar funcionando.

- Se hizo la retrospectiva y existe su acta, con acciones, responsables y fechas.

- Los dos integrantes tienen commits propios en el sprint. Si el reparto es muy desigual, se revisa en la retrospectiva y se acuerda cómo corregirlo.

- Las decisiones de alcance o diseño tomadas durante el sprint están registradas.

- El README del backend y el del frontend describen lo que se entregó en el sprint.

- Si el sprint cambió el esquema de la base de datos, hay una migración numerada y el Manual técnico la lista.

# 4. Definición de terminado de la entrega final

- La plataforma está desplegada y tiene un enlace público que la docente puede abrir.

- La matriz de trazabilidad está cerrada: cada requisito tiene casos de prueba con resultado, y los parciales están justificados.

- La documentación está completa y es coherente con el código: Product Vision, Especificación, Arquitectura, Manual técnico, Plan de Pruebas, diagramas UML y actas de retrospectiva.

- El repositorio muestra el aporte individual de cada integrante.

- Las limitaciones conocidas están escritas, no escondidas.

- El enlace público tiene SSO_SIMULADO en false, o la presentación declara que el acceso de los estudiantes es simulado.

- Las cuentas de prueba y los valores nutricionales de demostración se reemplazaron o se declararon como tales.

# 5. Qué no cuenta como terminado

- Código que solo se probó a mano una vez.

- Una funcionalidad que depende de datos que solo existen en el computador de quien la hizo.

- Un cambio que rompe la suite y se deja "para después".

- Documentación que describe cómo se pensó hacer algo y no cómo quedó.

- Datos de demostración presentados como si fueran reales, por ejemplo, valores nutricionales que la nutricionista no entregó.

- Un cambio de alcance que se implementó y no se registró.

# 6. Cambios a este documento

Si el equipo modifica un criterio, se registra en el control de cambios del proyecto con la fecha y el motivo, igual que un cambio de alcance (evidencia de C2).

La versión 1.1 agrega los criterios 13 y 14 y ajusta los criterios 4 a 10, las historias de los sprints 4 a 9 se evaluaron con la versión 1.0, los criterios nuevos rigen desde el Sprint 10, y lo que falte de los sprints anteriores se anota como pendiente en el tablero.

La versión 1.2 precisa el criterio 9 con los anchos de pantalla y el registro de los casos.