Actas de retrospectiva

Plataforma de gestión y análisis de la oferta gastronómica del Casino DUOC UC

Equipo: Isabella Covarrubias, Diego Díaz.

Repositorio: APT122-Casino-DUOC

Estado: Sprint 1 a 9 documentados

# 1. Actas

Cada acta parte de lo que quedó registrado durante el sprint: el README del backend, el Plan de Pruebas, el registro de incidencias y el código.

Antes de entregar las actas, el equipo las revisa junto, corrige lo que no refleje lo ocurrido y anota la fecha de la sesión.

Las acciones marcadas como "Pendiente" son propuestas hasta que ambos las acepten.

# 2. Sprint 1: acceso y catálogo de preparaciones

| Semanas | 5 y 6 |
| --- | --- |
| Historias | HU-14 (roles), HU-15 (inicio de sesión), HU-01 (registrar preparación), HU-02 (editar y desactivar) |
| Resultado | - Inicio de sesión con JWT, control de acceso por rol en el backend, gestión básica de preparaciones y consulta pública. - 14 casos ejecutados con curl, 14 aprobados. |
| Fecha de la sesión | 16 de septiembre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz |

Qué funcionó

- La arquitectura en capas se armó desde el principio, con un manejador central de errores.

- El control de acceso por rol quedó en el backend, como define el Documento de Arquitectura.

- Una revisión de código encontró dos errores antes de la demo: INC-01 (precio no numérico) e INC-02 (JSON malformado).

Qué no funcionó

- Las pruebas fueron manuales con curl. Cada ronda dependía de que alguien se acordara de repetirlas.

- Los dos errores se encontraron por revisión y no por una prueba que fallara.

- El README mencionaba un archivo .env.ejemplo que no existía.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Incorporar Jest para automatizar las pruebas desde el Sprint 2 | Ambos | Sprint 2 | Se cumplió con el ejecutor de pruebas de Node (node:test), sin Jest |
| Crear el archivo .env.ejemplo | Isabella | Sprint 2 | Hecha |

# 3. Sprint 2: planificación del menú, alérgenos y nutrición

| Semanas | 7 y 8 |
| --- | --- |
| Historias | HU-03 (planificar el menú), HU-04 (publicar), HU-12 (alérgenos), HU-13 (información nutricional) |
| Resultado | - Planificación con cuatro platos principales por categoría más entrada, postre y bebida compartidos. - Publicación del menú. - Alérgenos desde un catálogo fijo. - Nutrición con marca de validada. |
| Fecha de la sesión | 25 de septiembre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- El modelo separa lo planificado de lo real, y los índices únicos parciales evitan duplicados sin lógica extra.

- La regla de "No disponible" quedó en el backend, así nadie puede saltársela (RF-10, RNF-04).

- El historial de disponibilidad se diseñó como registro de eventos, lo que después permitió el análisis de agotamientos.

Qué no funcionó

- El Plan de Pruebas dejó los casos del Sprint 2 como "Pendiente" y no se ejecutaron al cerrar el sprint.

- No había forma de corregir un menú mal planificado: no se podía quitar un componente ni despublicar un menú.

- El compromiso de usar Jest en este sprint no se cumplió.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar editar, quitar componente y despublicar menú | Isabella | Sprint 3 | Hecha |
| Ejecutar y registrar los casos del Sprint 2 | Diego | Sprint 3 | Hecha con la suite automatizada |

# 4. Sprint 3: disponibilidad, panel del personal y análisis

| Semanas | 9 y 10 |
| --- | --- |
| Historias | HU-06 (cambiar disponibilidad), HU-07 (mostrar el estado más reciente), panel de kiosco, gestión de usuarios, módulo de análisis |
| Resultado | - Disponibilidad con historial que no se sobrescribe, panel de kiosco para la tablet, planificación y administración desde la interfaz, gestión de usuarios y análisis sobre datos simulados marcados como tales. |
| Fecha de la sesión | 2 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- El estado de disponibilidad se guarda como un registro nuevo en cada cambio, con usuario y hora (RNF-08).

- Una cuenta desactivada pierde el acceso al instante, aunque tenga un token vigente.

- Los datos simulados quedan marcados en la base y el panel de análisis avisa cuando los usa.

- El script de datos simulados se puede repetir y se puede limpiar sin tocar datos reales.

Qué no funcionó

- Dos errores de fechas aparecieron en demostraciones: el "hoy" saltaba al día siguiente después de las 21:00 (INC-06) y las tildes se corrompían por la codificación de psql en Windows.

- El cambio de roles (el Personal Casino ya no edita el catálogo) se decidió sin registrarlo a tiempo, y el README quedó diciendo que HU-06 y HU-07 estaban pendientes.

- El reparto de commits quedó muy desigual: según el escaneo de la coordinación, 35 commits de una integrante y 4 del otro.

- No se redactaron actas de las retrospectivas de los sprints anteriores.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar el cambio de alcance de RF-14 en la Especificación, la Arquitectura y el Plan de Pruebas | Isabella | Sprint 4 | En curso (Plan de Pruebas listo). Revisar la Especificación y la Arquitectura contra las versiones del repositorio. |
| Subir el trabajo de cada integrante con su propia cuenta de GitHub, mediante pull requests revisados por el otro | Ambos | Sprint 4 | Pendiente. A la fecha el historial muestra 43 commits de Isabella y 5 de diediazp, y ningún pull request. |
| Que Diego integre al repositorio la suite de pruebas y el Manual técnico, con sus commits | Diego | Sprint 4 | En curso. La suite está en el repositorio (23 pruebas unitarias y 2 scripts de integración). Falta subir el Manual técnico 2.0 con commit propio. |
| Actualizar los README del repositorio y de cada carpeta | Isabella | Sprint 4 | En curso. Los README llegan hasta el Sprint 9. Faltan las referencias a archivos que no existen (iconos.jsx y OpinionesPage.jsx en el README del frontend). |
| Hacer la retrospectiva al cierre de cada sprint y guardar el acta ese mismo día | Ambos | Cada sprint | Pendiente. Las actas de los sprints 4 a 9 se redactaron de forma retroactiva. |

# 5. Sprint 4: tipos de componente e imágenes

| Semanas | 10 |
| --- | --- |
| Historias | Tipo de componente (Entrada, Plato Principal, Postre, Bebida) en las preparaciones y fotos de las preparaciones |
| Resultado | - Cada preparación puede ser plato o acompañamiento (entrada, postre o bebida), y la pantalla de preparaciones los separa en dos columnas. - Subida de imágenes de hasta 3 MB en JPG, PNG, WEBP o GIF, con vista previa. |
| Fecha de la sesión | 5 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- Separar platos y acompañamientos hizo que la planificación de los siete componentes fuera más clara para quien carga el menú.

- El servidor valida el tipo y el tamaño del archivo antes de guardarlo.

Qué no funcionó

- Las fotos se guardan en el disco del servidor. En un servicio gratuito como Render se pierden en cada redespliegue.

- La automatización de pruebas con Jest, comprometida para el Sprint 2, recién se retomó en este sprint.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Decidir dónde se guardan las fotos en el despliegue (disco persistente, almacenamiento externo o solo enlaces) | Ambos | Antes del despliegue | Pendiente |

# 6. Sprint 5: ingredientes y cálculo de nutrición

| Semanas | 10 |
| --- | --- |
| Historias | Ingredientes con composición por 100 g (RF-21), cálculo de nutrición desde la receta (RF-22) |
| Resultado | - Ingredientes con categoría, composición por 100 g, alérgenos y marca "sin cuantificar" para sal y condimentos. - Las recetas llevan gramos por ingrediente y porciones. El cálculo por porción es todo o nada: si falta un dato, lo informa y no calcula. - Al cambiar un ingrediente se recalculan las preparaciones que tenían nutrición calculada. - 9 pruebas unitarias del cálculo (CP-15 a CP-23), todas aprobadas. |
| Fecha de la sesión | 8 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz |

Qué funcionó

- La regla "todo o nada" evita publicar una cifra parcial que parezca completa (RNF-04).

- El recálculo en cascada mantiene la nutrición publicada al día sin que nadie la edite a mano.

- La lógica del cálculo quedó aislada y se prueba sin base de datos.

Qué no funcionó

- Los valores nutricionales de ejemplo que trae la migración solo se aplican a los ingredientes que ya existen al correrla. Como los datos de demostración se cargan después, los ingredientes quedan sin composición.

- Los valores de ejemplo no estaban marcados como tales en lo que ve el usuario.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargar la composición real de los ingredientes junto con la nutricionista | Isabella | Antes de la prueba con estudiantes | Pendiente |
| Cambiar el orden de los scripts de datos de demostración para que los ingredientes reciban su composición | Diego | Siguiente sprint | Pendiente |

# 7. Sprint 6: jornada, stock y roles de caja

| Semanas | 10 y 11 |
| --- | --- |
| Historias | RF-24 (iniciar jornada), RF-25 (venta de combo con un toque), RF-26 (stock exacto en tiempo real), RF-27 (informe mensual de agotamiento), RF-28 (roles Cajero y Nutricionista) |
| Resultado | - Jornada con stock por movimientos (inicio, venta, anulación, reposición, ajuste y cierre). - Caja con un botón por categoría, botón para deshacer y cierre con conteo de sobrantes. Cierre automático a la hora configurada. - El estado de cada componente se calcula solo desde el stock: 30 % o menos queda en baja disponibilidad y 0 en agotado. - Avisos en tiempo real por Server-Sent Events. - Roles Cajero y Nutricionista. - Script de integración de la jornada: ventas simultáneas, stock exacto, anulaciones, cierre y roles. |
| Fecha de la sesión | 12 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- Llevar el stock por movimientos permite deshacer una venta con el movimiento contrario y conservar todo el historial.

- Cinco ventas simultáneas descuentan bien el stock gracias al bloqueo de la jornada dentro de la transacción.

- La cocina no tiene que cambiar estados a mano: se derivan de las ventas.

Qué no funcionó

- La caja registra cada combo en la plataforma además de usar el sistema de Campomar. Ese doble registro cambia lo que decía el Documento de Alcance y no se anotó en el control de cambios.

- El cierre automático no usa un temporizador: se activa cuando alguien consulta el estado de la jornada.

- Los scripts de integración corren contra la base de desarrollo y borran el menú, la jornada y las ventas de hoy.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar el doble registro en caja como cambio de alcance (Documento de Alcance, Especificación y riesgos) | Isabella | Siguiente sprint | Pendiente |
| Crear una base de datos aparte para las pruebas de integración | Diego | Siguiente sprint | Pendiente |

# 8. Sprint 7: precios por categoría, vista mensual y copia de menús

| Semanas | 11 |
| --- | --- |
| Historias | Precio del plato en cada categoría, planificación por mes, copiar menús entre fechas |
| Resultado | - El precio pasó de la preparación al plato planificado en cada categoría. Entrada, postre y bebida van incluidos en el combo. - Vista mensual del menú y copia de un día o de una semana. Los días copiados quedan sin publicar y no pisan lo ya cargado salvo que se pida. - La información nutricional se publica al guardarla. |
| Fecha de la sesión | 15 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- Copiar semanas completas ahorra la parte más repetitiva de planificar el menú.

- El precio por categoría coincide con cómo vende el casino: un precio por combo.

Qué no funcionó

- Publicar la nutrición apenas se guarda deja la columna "validado" sin uso. Es un cambio respecto de RF-13 ("marcar explícitamente como validada") y no quedó registrado.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar el cambio de RF-13 y RNF-04 en la Especificación de Requerimientos | Isabella | Siguiente sprint | Pendiente |

# 9. Sprint 8: perfil del estudiante y predicción

| Semanas | 11 |
| --- | --- |
| Historias | HU-20 (calificar platos), alergias, favoritos, inicio de sesión de estudiante, predicción de demanda y de hora de agotamiento |
| Resultado | - Inicio de sesión del estudiante con correo @duocuc.cl, simulado. - Alergias con aviso sobre el plato, favoritos con alerta, calificaciones con comentario y opiniones visibles por plato. - Cantidad sugerida a preparar y hora estimada de agotamiento, con una prueba de confiabilidad que compara contra un promedio simple. - 14 pruebas unitarias de predicción (CP-29 a CP-42) y un script de integración del perfil del estudiante. |
| Fecha de la sesión | 19 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- La prueba con días pasados le pone un número al error de la predicción en lugar de afirmar que funciona.

- Los datos simulados quedan marcados y el panel avisa cuando los usa.

Qué no funcionó

- El inicio de sesión simulado deja entrar a cualquiera con solo escribir un correo @duocuc.cl. En un enlace público alguien podría usar la cuenta de otro estudiante.

- RF-18 a RF-20 estaban condicionados a que TI de DUOC autorizara el acceso. Se implementaron con una simulación, y eso cambia el alcance.

- Las opiniones muestran el nombre del estudiante. El formulario lo avisa, pero no se consultó si es aceptable.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Apagar SSO_SIMULADO en el enlace público o declararlo como simulado en la presentación | Ambos | Antes del despliegue | Pendiente |
| Registrar el cambio de alcance de RF-18 a RF-20 | Isabella | Siguiente sprint | Pendiente |

# 10. Sprint 9: perfil del estudiante y predicción

| Semanas | 11 |
| --- | --- |
| Historias | Categoría preferida del estudiante |
| Resultado | - El estudiante elige su categoría preferida y el menú diario abre en ella. - Migración 9 aplicada. |
| Fecha de la sesión | 22 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Isabella Covarrubias, Diego Díaz. |

Qué funcionó

- Fue un cambio pequeño, de una columna y una pantalla, y entró sin tocar el resto.

Qué no funcionó

- No se agregaron pruebas automatizadas para este cambio, y el criterio 4 de la Definition of Done las exige.

Acciones acordadas

| Acción | Responsable | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar el caso de prueba de la categoría preferida al script de integración del estudiante | Diego | Siguiente sprint | Pendiente |